四川天马玻璃有限公司

年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目

-检验机供应

招 标 公 告

招标编号：天马司招（2021）新建-20号

四川天马玻璃有限公司（以下简称“招标人”）现就本公司年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目-检验机供应进行公开招标，诚邀国内、外满足条件的投标人前来投标。

1、招标标段、标的名称、主要技术参数、数量及投标保证金：

| 标段 | 标的名称 | 标的主要 技术参数 | 标的数量 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 多功能联合检验机 | 详见招标文件 | 4套 | 6万元 | 左、右手机各两套 |
| 标段二 | 照相检验机 | 详见招标文件 | 5套 | 8万元 | 每套含：瓶身、瓶底、瓶口 |

说明：投标保证金按照对应标段的保证金额度分别缴纳，投标人可参与任一标段或两个标段投标。

2、工程质量要求：

2.1质量标准：

符合现行国家、行业以及地方相关专业验收规范的合格标准。

2.2 质量保证期：

两年，质保期的起始时间是从招、投标双方共同签署的最终验收报告之日起计算。

3、项目实施地点：

四川省射洪市沱牌镇。

4、项目实施期限：

4.1总工期： 150 天，以日历天计算。总工期包括供货、指导安装、调试、试运行及交付使用。

4.2工程实施进度要求

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺流程与设备布置图 | 合同生效 15 天内 |  |
| 2 | 设备预埋件及工艺布局预留孔洞 | 合同生效 30 天内 |  |
| 3 | 设备到货完毕 | 合同生效 120 天内 | 以招标方通知为准 |
| 4 | 指导安装、调试、试车 | 合同生效 150 天内 |  |

5、投标人的资格要求及审查方式

5.1 资质及能力要求：具有独立法人资格，且具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）投标人须在中华人民共和国工商部门登记注册且具有独立法人资格的企业。

（2）投标人须是玻璃或玻瓶检验机的生产制造商或授权代理商。

（3）投标人具有承接本项目所需的资质证书、安全生产许可证、有效的质量管理/环境管理/职业健康安全管理体系认证。

（4）重合同守信用荣誉证书(或信用中国网站无不良记录)等。

5.2 财务要求：财务状况良好，近3年无亏损，有足够的资金能力来承担本项目的实施。

5.3 业绩要求：投标人能提供近三年国内类似的成功案例。

5.4 本工程投标保证金：标段一人民币 6 万元，标段二人民币 8 万元，投标人在2021年7月16日18：00前采取银行转帐方式将投标保证金缴纳至招标人账户（名称：四川天马玻璃有限公司； 开户行：中国工商银行射洪支行；账号：2310464109020103760）。

若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金（不足部分由中标方补齐），项目按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）；或签订合同后30日内退还中标人（仅适合于中标人已按要求开具履约保函）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

5.5无论投标结果如何，投标人在投标过程中所产生的一切费用，招标人均不承担。无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

5.6资格审查方式：招标人在投标人报名时进行投标资格后审。

6、报名时间及方式

6.1报名时间：2021年 7 月 6 日至2021年 7 月 16 日，8:30—12:00,14:00—18:00（双休日、节假日除外，北京时间，下同）。

6.2报名方式：到招标人所在地报名，报名时需提供：

投标报名函；

报名人有效身份证、授权委托书；

营业执照；

开户行许可证；

行业生产许可证；

管理体系认证(质量、环境、健康安全)；

近3年经第三方会计师事务所审计的财务报表；

近3年承揽的至少1例类似项目的合同；

以上证件、证明材料均需要出示原件或加盖鲜章的复印件（报名函和授权委托书留原件）。未提供或提供不全者，报名不予受理。投标报名函需同时承诺，保证投标报名时提供的资料是完全真实可信的，若提供虚假证明资料，招标人有权进行以下处理：

（1）报行政主管部门进行处罚（含通报和市场禁入）；

（2）没收投标保证金，并赔偿招标人的经济损失。

6.3本次招标不接受电话报名、传真报名。

7、招标文件的发放

7.1发放时间：2021年 7 月 6 日至2021年 7 月 16日，8:30—12:00,14:00—18:00。

7.2发放地点：四川天马玻璃有限公司招标采购委员会办公室（采购部），四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999—A号。

7.3获取方式：报名成功且已缴纳投标保证金的投标人，凭银行转账凭条到招标人现场索取或以邮件的方式索取招标文件电子版（招标文件不收取费用）。

8、投标文件的组成和递交

8.1组成：分为商务标和技术标，具体详见招标文件的要求，须严格按照招标文件要求的内容和顺序编制投标书，不规范的投标书将被认定为废标。

8.2投标文件递交的数量：投标文件（商务标和技术标）纸质版各三份，其中正本各一份，副本各二份；商务标和技术标电子版（U盘）各一份，分别与商务标和技术标纸质版一并提交，格式为Office2007（Word、Excel）、CAD2007等版本，均为可编辑文本。

8.3签署：投标书须由投标人法人代表或法人代表委托代理人签署；电话、传真、邮件、微信、QQ等形式送达的投标书不予接受。

8.4密封与标记：商务标和技术标必须分开装订和密封，密封袋封面须清楚注明“商务标”或“技术标”的类别；所有标书须密封完好，封口处加盖投标单位公章，并确保标记清晰。

8.5递交及截止日期：投标书递交截止日期为2021年 7 月 21 日上午9:00前。投标人须在招标人规定的投标截止日期之前将投标书邮寄或送至招标人处，截止投标日期之后的投标文件，招标人有权拒绝接受。若投标人发现投标书有误，需在投标截止日期前用正式函件更正，否则以原投标书为准。

8.6投标文件递交地点：四川天马玻璃有限公司招标采购委员会办公室（采购部）。

8.7上述时间和地点如有变动，招标人将及时书面通知所有招标文件收受人。

8.8投标有效期，投标文件递交截止日起90日。

9、开标日期及地点、评标办法、中标、合同签订：

9.1开标日期：2021年 7 月 21 日上午9:00时(暂定)

9.2开标地点：四川天马玻璃有限公司四楼会议室（暂定）

9.3评标办法、中标、合同签订（详见招标文件）。招标方评标委员会对投标人投标资料进行综合评审后，符合招标文件要求的前提下，经评审合格的最低价选择中标人。招标人对未中标的投标人不作任何未中标的原因解释，招标人对投标书实行保密管理，概不退还。

10、招标公告发布时间及媒介

本招标公告于2021年 7 月 6 日在如下网站发布：

四川天马玻璃有限公司官网 （http://www.smglass.com.cn）

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

11、联系方式

招 标 人：四川天马玻璃有限公司

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999—A号

邮    编：629209

商务咨询：何先生15828992233 0825-6766888-8312 邮箱: heguowen@smglass.com.cn

技术咨询：

聂先生13882569957 0825-6866888-8612 邮箱：niefan@smglass.com.cn

四川天马玻璃有限公司

二〇二一年七月六日

附件：

投标报名函

致：四川天马玻璃有限公司

XXXXXXXXXXXXX公司授权 XXXXX为全权代表，参加贵方组织的XXXXXXXXX招标（招标编号：XXXXXXXXXXXXX）有关活动，对标的物进行投标，并承诺遵守和履行以下要求：

一、我方已完全熟知和理解贵方招标文件中的招标须知、标的物质量标准和要求，我方将完全按照招标文件的规定履行相关责任和义务。

二、我方同意提供贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，并承诺提供的资料全部是真实有效的，若提供虚假证明资料，我方接受贵方进行以下处理：

1、报行政主管部门进行处罚（含通报和市场禁入）；

2、没收全部投标保证金，并赔偿贵方的经济损失。

三、我方完全了解和接受贵方的招标程序，以及贵方不一定接受最低投标价中标的综合评标规则。

四、我方理解贵方有权对未中标单位不做任何原因解释。

投标方公司名称  （公章）：XXXXXX

投标方法定代表人（签字）：XXXXXX

授权委托代理人  （签字）：XXXXXX

职                   务：XXXXXX

电                   话：XXXXXX

日                   期：     年    月    日