四川天马玻璃有限公司

窑炉尾气处理项目土建施工

招标公告

招标编号：天马司招（2021）工程-02号

1. 招标条件

本招标项目为四川天马玻璃有限公司现有2座窑炉尾气脱硫脱硝处理土建工程施工，项目业主为 四川天马玻璃有限公司 ，建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，招标人为四川天马玻璃有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的桩基础、承台、地基基础等工程施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程名称：四川天马玻璃有限公司现有2座窑炉尾气脱硫脱硝处理土建施工。

2.2建设地址：天马窑炉尾气处理项目工程建设地点在四川省射洪市沱牌镇，位于四川天马玻瓶有限公司内，用地周边基础设施条件一般，规划有部分的市政管网，有公司生产厂房及烟囱两座，施工区域上空有生产廊道一座，离地高度约20m，建设条件良好。本项目由中国建材国际工程集团有限公司负责设计。本项目施工用地为工业用地性质，项目正负零绝对高程314.85。

2.3工程范围：本项目包含引风机基础、氨水罐基础、陶瓷滤管除尘器基础、脱硫塔基础、石灰仓基础、废料仓基础、罗茨风机基础、应急水池等土建内容。

2.4招标范围（施工内容）：

2.4.1施工区域原道路、管网、人行道、建筑物、构筑物拆除；

2.4.2钻孔灌注桩，按图施工；

2.4.3引风机基础、氨水罐基础、陶瓷滤管除尘器基础、脱硫塔基础、石灰仓基础、废料仓基础、罗茨风机基础、应急水池、支架基础、其它设备基础等。包括但不限于承台、地梁、墙体、等设计图中土建部分；

2.4.4土石方开挖、回填；

2.4.5道路、地面、管网、人行道恢复；

2.4.6防雷接地地面下部分（出地面50cm）；正负零下预埋管件，混凝土中、墙体中预埋管件；

2.4.7基础预埋件、二次灌浆.

2.5工期要求：工期 50个日历天。缺陷责任期24个月。

（1）计划开工日期：2021 年 8 月 12 日，准确时间以甲方书面开工通知为准。

（2）计划工期：50个日历天数（包括试桩）。

2.6质量要求：符合国家、四川省相关技术标准、规范、规程以及施工要求，质量合格。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2 资质要求：投标人须具备建设行政主管部门颁发的地基基础工程专业承包贰级及以上资质，同时持有安全生产许可证等从事本项目必备的资质证书，且资质处于有效期内。

3.3人员要求：项目经理1名，投标人单位在职职工，具有贰级及以上注册建造师执业资格或工程类中级及以上技术职称。技术负责人1名，投标人单位在职职工，须具备中级及以上职称；驻现场的其它主要施工人员，如机长、特殊工种等，须具备从业资格证书，均须持证上岗。

3.4业绩要求：近4年类似项目业绩不少于2例。

3.5 信誉要求：投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7 本次招标资格审查方式为资格后审。

4. 招标资料的获取

4.1 请潜在投标人于2021年7月30日至8月5日（法定公休日、节假日不休息），每天上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时30分到四川天马玻璃有限公司采购部（四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号）现场、或通过招标人指定邮箱、或通过邮寄方式提供以下相关证件（复印件须加盖投标人鲜章）领取相关招标资料，逾期不予受理。

4.1.1 法定代表人身份证原件（法定代表人现场领取的）或法定代表人授权委托书及被委托人身份证（被委托人现场领取的）。

4.1.2 企业营业执照副本、企业资质证书、省外企业须具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》（投标人若是四川省外企业适用）、拟派驻项目经理资格证书、拟派驻技术负责人员资格证书、项目组其它人员资格证书、项目组成员本单位所缴纳的2021年01月-2021年6月养老保险证明、业绩相关的证明材料。

4.1.3 投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，提供加盖单位公章的查询结果。

以上证件、证明材料均提供加盖投标人公章的复印件（允许以电子邮件或邮寄方式提供，原件在本项目开标时查验）。投标人在报名时须承诺，所提供的证件、资料是真实有效，若提供虚假证件资料，招标人有权没收投标保证金，并要求投标人赔偿招标人的经济损失。

4.1.4 招标人以电子版方式提供招标资料，不提供邮寄招标文件服务，招标文件不收取费用。

4.1.5 无论投标结果如何，在投标过程中所产生的一切费用，均由投标人承担。无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

5.投标保证金

5.1 投标保证金的金额：¥2.00万元（人民币大写：贰万元整）。投标人须于2021年8月5日17:30前（北京时间，以到账时间为准）以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目名称。

5.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：四川天马玻璃有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行账号：2310464109020103760

5.3 保证金退还：若未中标，招标人确定中标人后30日内一次性不计利息按原渠道退还该投标保证金；若中标，则投标保证金转为合同履约保证金，工程按期完工并竣工验收合格后，招标人即返还履约保证金（不计利息）。若投标人在投标过程中存在串标、围标或中标后拒签合同等违法违规行为，招标人有权取消其中标资格或解除合同，并没收其投标保证金。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年8月9日9：00时（以邮寄方式递交的，以招标人签收时间为准），地点为四川天马玻璃有限公司采购部。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.开标日期及地点

7.1开标日期：2021年8月9日上午9:00。

7.2开标地点：四川天马玻璃有限公司四楼会议室（暂定）。

8.评标方法

技术评审合格的最低价中标法（详招标文件），招标人对未中标的投标人不作任何未中标的原因解释，招标人对所有投标人的投标书实行保密管理，概不退还。

9.发布公告的媒介

本次招标公告于2021年7月30日同时在四川天马玻璃有限公司官网（http://www.smglass.com.cn）、舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）、中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）上发布。

本公告有效期至本项目开标当日18:00截止。

10．联系人及联系方式

商务咨询：何先生15828992233  0825-6766888-8312  邮箱heguowen@smglass.com.cn

技术咨询：汪先生 13982596991  杜先生 13982555808

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999—A号      邮   编：629209

四川天马玻璃有限公司

二〇二一年七月三十日

附件：

投标报名函

致：四川天马玻璃有限公司

XXXXXXXXXXXXX公司授权 XXXXX为全权代表，参加贵方组织的      招标（招标编号：           ）有关活动，对标的物进行投标，并承诺遵守和履行以下要求：

一、我方已完全熟知和理解贵方招标文件中的招标须知、标的物质量标准和要求，我方将完全按照招标文件的规定履行相关责任和义务。

二、我方同意提供贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，并承诺提供的资料全部是真实有效的，若提供虚假证明资料，我方接受贵方进行以下处理：

1、报行政主管部门进行处罚（含通报和市场禁入）；

2、没收全部投标保证金，并赔偿贵方的经济损失。

三、我方完全了解和接受贵方的招标程序，以及贵方不一定接受最低投标价中标的综合评标规则。

四、我方理解贵方有权对未中标单位不做任何原因解释。

投标方公司名称  （公章）：XXXXXX

投标方法定代表人（签字）：XXXXXX

授权委托代理人  （签字）：XXXXXX

职                    务：XXXXXX

电                    话：XXXXXX

日                    期：     年    月    日